|  |
| --- |
| Diario di lavoro |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 14.12.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo ridiscusso rapidamente il progetto ed abbiamo quindi eliminato le librerie create le scorse volte e ne abbiamo in compenso creata un’altra chiamata wait. Essa contiene i metodi che attendono fino alla lettura di un determinato dato da parte del sensore. Abbiamo anche creato la classe di test della libreria.  Non abbiamo ricevuto il robot Ev3 quindi continueremo il progetto su NXT. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Dovremmo finire la libreria e testarla. |